项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 媒资系统、舆情系统、业财一体化系统及网站系统运维费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 闫卫华 | | | | | 联系电话 | | 13911137930 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 51 | 51 | | 50.75 | | 10 | | 99.5% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 51 | 51 | | 50.75 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 媒资系统、舆情系统、业财一体化系统及网站系统运维周期1年，渗透测试2次，驻场工作人员1名。 | | | | | | 完成媒资系统、舆情系统、业财一体化系统及网站系统运维周期1年，渗透测试2次，驻场工作人员1名。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 4个系统 | | | 4个 | 4个 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 维护1年 | | | 1年 | 1年 | 15 | | 15 | |  | |
| 渗透2次 | | | 2次 | 2次 | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 4项维护日志 | | | 4项 | 4项 | 5 | | 5 | |  | |
| 驻场1名 | | | 1名 | 1名 | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 51万元 | | | 51 | 50.75 | 10 | | 9 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 4个系统可延续正常使用 | | | 4个 | 4个 | 30 | | 30 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 4个系统稳定，达到使用人员使用要求 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |