附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年市农业农村局乡村振兴大数据平台建设项目（一期） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市场与信息化处 | | | | 实施单位 | | 市场与信息化处 | | |
| 项目负责人 | | 李理 | | | | 联系电话 | | 82031978 | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1121.06 | 1121.06 | 1116.841818 | | 10 | 99.6% | 9.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1121.06 | 1121.06 | 1116.841818 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 依据《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发[2015]50号）等文件，建设乡村振兴大数据基础运行环境、应用支撑平台、北京乡村振兴大数据平台应用软件、北京乡村振兴大数据信息资源库，采集汇聚全市涉农数据资源，建立产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕不同主题数据分析模型及相应知识图谱，辅助市委市政府领导、市农业农村局领导以及农业农村各行业管理部门工作决策。支撑北京市乡村振兴全面发展,引导农民生产经营决策，提升农业综合信息服务能力。 | | | | | 该项目最终完成了大数据平台软件购置开发、政务云资源租用、软件与安全测试等批复的建设内容，实现了数据采集、数据交换、调动监控、数据分析、成果展示等功能，达到了预期建设目标。平台构架合理，数据资源目录齐全，试运行稳定，用户反馈良好，具备较好的安全性、可靠性和扩展性。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支撑系统开发数量 | | 8个 | 8个 | 5 | 5 |  | |
| 基础运行环境 | | 1套 | 1套 | 5 | 5 |  | |
| 软件购置数量 | | 4套 | 4套 | 5 | 5 |  | |
| 标准规范 | | 4个 | 4个 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 各子系统正常运行 | | 8个 | 8个 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成公开招标 | | 6月底前 | 6月9日完成招标结果确认 | 5 | 5 |  | |
| 建设时间 | | 1年 | 12月10日完成项目验收 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目预算 | | 1121.059866万元 | 实际执行1116.841818万元 | 10 | 10 | 财政预拨款1393.9188万元。财政评审确定1121.059866万元。招投标最终确定1116.841818万元。 | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | | 无 | 无 |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 完成部分数据资源整合，并为市级大数据平台共享,提升管理效率 | | 得以实现 | 得以实现 | 15 | 14 | 项目实施初期，效果将逐步显现 | |
| 生态效益 指标 | 无 | | 无 | 无 |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 辅助工作决策 | | 得以实现 | 得以实现 | 15 | 14 | 项目实施初期，效果将逐步显现 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用者满意度 | | ≥85% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.96 |  | |