附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市农业农村局网站整合及集约化迁移建设项目（已纳入政府采购预算） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 北京市农业局信息中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 赖科霞 | | | | 联系电话 | | 64866143 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 155.5 | 155.5 | 155.08 | | 10 | | 99.71% | | 9.97 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 155.5 | 155.5 | 155.08 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目建设目标为完成北京市农业农村局网站页面改版优化；完成网站与业务系统的系统的对接开发；完成网站发布内容、网站互动交流内容向市级集约化平台迁移，完成三农信息资源库的梳理及维护等信息资源建设工作；完成自主建设部分的安全测评、软件测评等工作。 | | | | | 本项目预期目标均建设完成。包括:北京市农业农村局网站页面改版优化；完成网站与业务系统的系统的对接开发；完成网站发布内容、网站互动交流内容向市级集约化平台迁移，完成三农信息资源库的梳理及维护等信息资源建设工作；完成自主建设部分的安全测评、软件测评等工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设网站 | | 1个 | 1个 | 4 | | 4 | |  | |
| 设计开发与制作主要频道 | | 7个 | 7个 | 4 | | 4 | |  | |
| 完成网站发布的174G内容迁移及梳理 | | 完成网站发布的174G内容迁移及梳理 | 完成网站发布的174G内容梳理，清理过期数据。迁移数据61G | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 网站自主建设部系统功能运行稳定，通过安全测评 | | 网站自主建设部系统功能运行稳定，通过安全测评 | 网站功能运行稳定，通过了安全测评 | 6 | | 6 | |  | |
| 网站自主建设部系统功能运行稳定，通过软件测评 | | 网站自主建设部系统功能运行稳定，通过软件测评 | 网站功能运行稳定，通过软件测评 | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 1年内 | 已在1年内按时完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 支出进度5月份70%，9月90%，12月100% | | 支出进度5月份70%，9月90%，12月100% | 支出进度5月份70%，9月90%，12月100% | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤155.5万元 | 155.08万元 | 13 | | 13 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 完成集约化迁移后（一次性），依托市级平台可在基础软硬件集成部署方面避免重复建设。 | | 完成集约化迁移后（一次性），依托市级平台可在基础软硬件集成部署方面避免重复建设。 | 完成集约化迁移后（一次性），依托市级平台可在基础软硬件集成部署方面避免重复建设。 | 15 | | 14 | | 效益指标量化程度有待加强 | |
| 社会效益  指标 | 提升市农业农村局网上服务水平，并依托市级平台实现一网通办、一网通查、一网通答 | | 提升市农业农村局网上服务水平，并依托市级平台实现一网通办、一网通查、一网通答 | 提升市农业农村局网上服务水平，并依托市级平台实现一网通办、一网通查、一网通答 | 15 | | 14 | | 效益指标量化程度有待加强 | |
| 生态效益  指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 建设单位用户满意度 | | 100% | 100% | 10 | | 9 | | 未开展网民满意度调查工作 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.97 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。