附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 2021年信息系统安全等级保护测评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市畜牧总站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 翟秀娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84929053 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 36.96 |  | 36.72 | 36.72 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 36.96 |  | 36.72 | 36.72 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成北京市畜牧总站入云4个信息系统安全等级保护测评工作，提升单位信息网络系统的安全保障意识和能力。 2、系统等级保护测评达到第二级标准。 |  |  |  |  |  | 1、完成畜禽信息采集系统、奶牛SMART繁殖调控管理系统、种养结合评价信息化平台、猪基因组育种系统、生猪生产过程非二氧化碳气体排放监测数据库、畜牧总站内控系统6个系统的公安部门备案工作，取得公安部门二级等保备案资质； 2、完成上述6个系统的等保技术测评，系统全部达到等级保护二级标准。 4、取得6套达到二级等保要求的测评报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 测评系统 |  | 4个信息系统的等级保护测评,出具4套测评报告 |  | 4套测评报告 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统等级 |  | 达到等保二级标准 |  | 达到等保二级标准 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 安全性能 |  | 符合信息系统二级安全标准 |  | 符合信息系统二级安全标准 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 软件性能 |  | 符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）等规定 |  | 符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）等规定 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 测评三方询价 |  | 3月底 |  | 3月底 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 公安部门备案 |  | 4月底 |  | 11月 | 5 |  | 4 |  | 1、原因：（1）由于疫情和上级主管部门安全要求，系统需要经常暂时关闭使用功能，故无法及时进行专家定级；（2）其中1个业务系统处于业务整合阶段，无法按原定时间定级； （3）备案网络填报网站VPN登录问题。 2、改进措施：多方沟通、联系，个别系统采取网络会议进行评审定级。 |  |
|  |  |  | 开展技术测评 |  | 10月底 |  | 12月底 | 5 |  | 4 |  | 1、原因：（1）备案完成时间较晚；（2）由于疫情和上级主管部门安全要求，系统需要经常暂时关闭使用功能，无法及时进行测评。 2、改进措施：采取电话、网络会议等进行远程技术测评。 |  |
|  |  | 成本指标 | 委托业务成本控制 |  | 测评费控制在36.00万以内，专家评审费按照政府定价标准，两项共计36.72万 |  | 36.72万 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高信息系统的安全保护能力 |  | 信息系统的安全等级备案完成、等级测评符合二级标准，系统的安全保护能力和日常监督管理能力明显提升。 |  | 完成备案，取得等保二级资质，系统安全防护能力提升 | 30 |  | 29 |  | 量化程度有待加强 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 信息系统使用人员满意度 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 9 |  | 支撑材料有待加强 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |