附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年昌平区超前路21号实验室简单改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市畜牧总站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄骅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810637311 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 51.1 |  | 51.1 | 44.2638 |  | 10 |  | 86.62% |  | 8.66 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 51.1 |  | 51.1 | 44.2638 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《中共北京市委机构编制委员会关于市委农工委、市农业农村局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]128号）文件要求，市兽药饲料监测中心将由朝阳区北苑路甲15号以及大兴区生物医药基地祥瑞大街19号，统一搬迁至昌平区科技园超前路21号。根据兽药及饲料质量安全各项参数检测需求，需将三楼及四楼实验室进行简单改造，包括隔断间、电路、上下水、通风改造以及大型仪器室的空调系统改造等，同时对二楼行政办公区办公室部分进行调整，包括办公室隔断间改造等等，已满足现有科室设置以及人员办公的基本需求。 |  |  |  |  |  | 已满足现有科室设置以及人员办公的基本需求。完成预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1.完成实验室区域进行改；2.行政办公区改造。 |  | 实验室区域、行政办公区2个区域改造 |  | 完成实验室区域、行政办公区2个区域改造 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1.确保实验室区域正常运转；2.确保行政办公区域满足现有人员要求。 |  | 确保实验室区域正常运转；确保行政办公区域满足要求。 |  | 满足实验室区域正常运转，及行政办公区需求。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年12月底前完成。 |  | 已于2021年12月底前完成。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 51.1万元 |  | 44.2638万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 保障单位各项工作正常运转。业务工作按照全年工作计划有序开展。为北京畜牧业工作的发展起到促进推动作用。 |  | 保障单位各项工作正常运转。业务工作按照全年工作计划有序开展。为北京畜牧业工作的发展起到促进推动作用。 |  | 项目的实施保障单位各项工作正常运转。业务工作按照全年工作计划有序开展。为北京畜牧业工作的发展起到促进推动作用。 | 30 |  | 29 |  | 支撑材料有待加强 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 单位工作人员满意度 |  | ≥95% |  | 100% | 10 |  | 8 |  | 支撑材料有待加强 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.66 |  |  |  |