附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市土肥信息系统运行维护项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市土肥工作站 | | | | |
| 项目负责人 | | 王维瑞 | | | | | 联系电话 | | 82994832 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 19.60 | | 19.60 | 19.60 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 19.60 | | 19.60 | 19.60 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 土肥信息系统平台安全运行 | | | | | | 土肥信息系统平台全年安全运行，完成了运行维护各项工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据备份 | | 12次 | | 12次 | 5 | | 5 | |  | |
| 安全巡查 | | 2次 | | 2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 数据更新入库 | | ＞300条 | | 500条 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | WEB服务、数据库服务、ArcGIS服务、操作系统服务故障排除率 | | ＞95% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 消除与降低安全隐患，避免安全风险的发生 | | ＞95% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 系统功能和数据能够及时更新 | | ＞95% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 完成全年项目立项及预算执行任务的60%以上 | | 2021年1月-6月 | | 2021.4月 | 6 | | 6 | |  | |
| 完成全年立项及预算执行任务，并开展绩效评估总结工作 | | 2021年7月-12月 | | 2021.9月 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 19.6万元 | | 19.6万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 业务系统稳定运行 | | 业务系100%稳定运行 | | 业务系100%稳定运行 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障土肥业务信息的在线发布、肥料管理、在线服务等工作的及时高效 | | 保障土肥业务信息的在线发布、肥料管理、在线服务等工作的及时高效＞95% | | 保障土肥业务信息的在线发布、肥料管理、在线服务等工作的及时高效100% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 培训人员服务满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 涉及的政府部门、行业的满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。