附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市水生野生动植物救护中心水生野生动物标本及其制品储藏室改造项目（维修(护)费） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市水生野生动植物救护中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 闫岩 | | | | | 联系电话 | | 81198253 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45.14 | | 45.14 | 45.14 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 45.14 | | 45.14 | 45.14 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对罚没水生野生动物标本及其制品的储藏室建设，建设成能满足更多的水生野生动物标本及其制品储存的需求量，具有防晒恒温恒湿和安防功能更好的保存水生野生动物标本及其制品。 | | | | | | 已按计划建成罚没水生野生动物标本及其制品储藏室 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | | 64平米 | | 64平米 | 5 | | 5 | |  | |
| 建设、改造、修缮数量 | | 58处 | | 58处 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | ≥98% | | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | 2021年9月底前 | | 2021年9月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 招标采购时间 | | 2021年10月中旬前 | | 2021年10月中旬前 | 5 | | 5 | |  | |
| 施工时间 | | 2021年10月中旬至11月底 | | 2021年10月中旬至11月底 | 5 | | 5 | |  | |
| 验收时间 | | 2021年12月底 | | 2021年12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 45.14万元 | | 45.14万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 恒温恒湿系统能够稳定运转，确保标本储藏环境良好 | | 恒温恒湿系统能够稳定运转，确保标本储藏环境良好 | | 恒温恒湿系统能够稳定运转，确保标本储藏环境良好 | 15 | | 14 | | 效益指标量化程度有待加强 | |
| 生态效益指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力不断提升 | | 履职基础、公共服务能力不断提升 | | 履职基础、公共服务能力不断提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度标 | 工作人员满意度 | | 100% | | 100% | 10 | | 9 | | 未开展满意度调查工作 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。