附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 2021年（节能环保）煤改清洁能源推进保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施 单位 | 生态建设处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李文超 |  |  |  |  | 联系 电话 | 82031966 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 448 |  | 448 | 444.2 | 10 | 99.15% |  | 9.92 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 448 |  | 448 | 444.2 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 开展生态建设项目实施工作，完成以下绩效目标：推进煤改清洁能源工作.提出煤改清洁能源技术路线和相关政策建议；专业第三方检查、巡查工作按期推进；对煤改清洁能源设备安装及使用等相关情况进行监控。年度市级财政补贴资金得到第三方专业核查。 |  |  |  |  |  | 开展生态建设项目实施工作，完成以下绩效目标：推进煤改清洁能源工作.提出煤改清洁能源技术路线和相关政策建议；专业第三方检查、巡查工作按期推进；对煤改清洁能源设备安装及使用等相关情况进行监控。年度市级财政补贴资金得到第三方专业核查。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 提出改造技术路线和政策建议 |  | 1份 |  | 1份 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 检查巡查报告 |  | 1份 |  | 1份 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 资金核查报告 |  | 1份 |  | 1份 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 监控情况报告 |  | 1份 |  | 1份 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 分析评估报告 |  | 1份 |  | 1份 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年12月底前 |  | 2021年12月底前 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 448万元 |  | 实际执行444.2万元 | 7 | 7 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 清洁能源改造任务督导落实到村；监测点位覆盖到山区平原、相关清洁取暖设备 |  | 得以实现 |  | 得以实现 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 财政资金抽查核查工作覆盖市级政策 |  | 得以实现 |  | 得以实现 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 煤改清洁能源相关人员 |  | ＞70% |  | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.92 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。