项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年渔业增殖放流项目（中央转移支付资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 畜牧渔业处 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张毅良 |  |  |  | 联系电话 | 82031920 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 316 | 316 | 316 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 316 | 316 | 316 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 水域生态环境得到改善；渔业种群资源加快恢复。 |  |  |  |  | 水域生态环境得到改善；渔业种群资源加快恢复。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 渔业增殖放流数 |  | ≥260万尾 | 260万尾 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 渔业增殖放流经济物种放流经检验检疫的批次比例 |  | ≥80% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成增殖放流监理报告 |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 7 | 5 |  |
|  |  |  | 完成增殖放流效果评估报告 |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 316万元 | 实际完成316万元 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 无 |  | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 渔业种群资源加快恢复 |  | 得以实现 | 得以实现 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 水域生态环境得到改善 |  | 得以实现 | 得以实现 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 增殖放流区域内抽样调查满意度 |  | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标原因及拟采取措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。