附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年北京市植物保护站维修及内审工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市植物保护站 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李慧 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-62373680 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 64.000 |  | 64.000 | 62.431751 | 10 | 97.55% |  | 9.75 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 64.000 |  | 64.000 | 62.431751 | — | 97.55% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 基地目前承担着北京市植保新技术的展示、试验、示范及培训等多项职能，基地的植物检疫隔离网室是农业农村部指定的全国5家植物检疫国外引种隔离试种点之一。基地开展各项科技工作需要大量人力及生产资料的投入，基地农用设施、设备需要定期维护、维修，以确保基地功能的正常发挥。 |  |  |  |  |  | 1、维修办公室、试验用房 2、维修卫生间、厨房 3、维修室外排水沟 4、维护维修春秋棚 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维修办公室、试验用房墙面 |  | 262.4㎡ |  | 262.4㎡ | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 维修办公室、试验用房天棚吊顶 |  | 33.24㎡ |  | 33.24㎡ | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 维修办公室、试验用房石材台阶 |  | 3.5㎡ |  | 3.5㎡ | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 卫生间、厨房维修卫生洁具 |  | 12套 |  | 12套 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 热水器 |  | 4套 |  | 4套 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 漏电保护器 |  | 12套 |  | 12套 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 灯具安装 |  | 12套 |  | 12套 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 维护维修空调 |  | 17台 |  | 17台 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 室外排水沟维修厂区道路两侧砖石排水沟槽 |  | 815.3米 |  | 815.3米 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 鱼塘清理淤泥 |  | 75㎡ |  | 75㎡ | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 春秋棚维护维修钢屋架制安0.87t及防虫网拆换 |  | 1642.6㎡ |  | 1642.6㎡ | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 办公室、试验用房维修验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 卫生间、厨房维修验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 室外排水沟维修验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 春秋棚维护维修验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 维修竣工完成时间 |  | 2021年8月15日 |  | 2021年8月15日 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 64万元 |  | 62.431751万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 维修效果 |  | 达到验收条件，能够满足基地正常开展各项试验的需求 |  | 该维修项目，通过对质量控制资料的核查以及安全和主要使用功能核查以及观感质量核查，都达到验收条件，能够满足基地正常开展各项试验的需求。 | 30 | 29 | 效果资料量化程度不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 9 | 满意度支撑资料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.75 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。