项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化系统运维项目（等级保护三级测评和商用密码应用安全性评估） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 北京市数字农业农村促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 卢月静 陈洁 | | | | 联系电话 | | 55525437 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 120.000000 | 86.780000 | 72.800000 | | 10 | | 83.89% | | 8.39 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 120.000000 | 86.780000 | 72.800000 | | — | | 83.89% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 依据国家相关法律法规及标准，进行等保测评及商用密码应用安全性评估工作。在对北京市畜牧业生物安全智能监管系统（生猪）、北京市乡村振兴大数据平台、北京市农村金融与风险管理信息平台、北京市农村管理信息化综合应用平台、北京市种植业综合管理与服务平台（北京市种植业补贴管理子系统、北京市蔬菜生产报表子系统）5个三级系统测评后，出具5份《网络安全等级保护测评报告》和5份《商用密码应用安全性评估报告》，依据测评结果，查找系统与国家标准要求的差距，对网络系统进行安全整改，使之符合网络安全及密码安全的有关要求。 | | | | | 因“北京市畜牧业生物安全智能监管系统（生猪）”2023年9月20日经专家评审定为二级系统，等保测评费用变更、密码评估工作取消；“北京市种植业综合管理与服务平台（北京市种植业补贴管理子系统、北京市蔬菜生产报表子系统）”系统名称变更为“北京市种植业综合管理系统”，系统名称变更等保测评和密码评估费用不变；“北京市农村管理信息化综合应用平台”根据委局《关于做好31个系统关停和资产报废的通知》列入报废计划，等保测评和密码评估工作取消。  最终出具4份《网络安全等级保护测评报告》和3份《商用密码应用安全性评估报告》 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 测评数量 | | ≤5个（套） | 4个（套） | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 《网络安全等级保护测评报告》 | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 《商用密码应用安全性评估报告》 | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 12月底前 | 12月31日 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统安全性 | | 优 | 优 | 25 | | 25 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 系统用户 | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.39 | |  | |