项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 安全修缮类项目（彩钢板房维修改造项目） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张岩 | | | | | 联系电话 | | 55525285 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 9.402145 | | 9.382347 | | 10 | | 99.79% | | 9.98 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 9.402145 | | 9.382347 | | — | | 99.79% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对委局综合事务中心使用易燃可燃芯材的彩钢板建筑进行整修改造，保障安全使用。 | | | | | | 对委局综合事务中心使用的易燃可燃芯材的彩钢板建筑整修改造完毕。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩钢板房修缮面积 | | | ≥200平方米 | 200平方米 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 彩钢板房修缮工期 | | | ≤1个月 | 1个月内完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 安全使用问题解决情况 | | | 解决 | 解决 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.98 | |  | |